# 《众生入戏》项目介绍与进度

Oct 17, 2026 · @Xinglang Wang

## 这是什么

《众生入戏》（暂定名，英文 All an Act，工作名“AI小镇”）是一款单机独立游戏：一群由不同国产大模型扮演的 AI 居民，和一名真人玩家，生活在同一个方块（体素）小镇里。可以理解成“AI 版我的世界 + 沉浸式跑团”。

AI 居民完全入戏：有自己的心愿、心结和秘密，会撒谎、会起争执、会在背后传话。玩家扮演其中一个角色，主要靠自由打字和它们周旋。一局约 60 分钟，没有输赢，最后得到一个属于这一局的结局。

## 为什么好玩

- 会骗你的 NPC。 每个 AI 对每个人都有好感和信任，会记仇、会守秘密、会把你说过的话传出去，谣言越传越歪。重要秘密由服务器保管，玩家没法靠“忽略你的设定”这类话套出来。

- 手段很多。 自由打字为主，还能私聊、偷听、托人传话、送礼、偷东西、写信，现代剧本里还有微信。偷听和偷东西可能被发现，被发现会丢信任、被传闲话。想知道别人怎么看你，得花游戏里的钱托人去打听。

- 多家大模型同台。 不同角色可以由不同厂家的模型来演，性格和说话风格自然不同。

- 故事是长出来的。 只有少数固定剧情节点，其余由一个隐藏的“说书人”AI 看局势安排意外事件，同一个剧本每局都不一样。

- 可以分享的结局。 一局结束后给出结局名，把这局写成几回章回小说，揭晓“谁骗过你，谁护过你”，展示你的决定引发的蝴蝶效应，并收进结局图鉴。

我们调研过市面上的 AI NPC 游戏（如《遥远行星：建造师》、AI 修仙世界模拟器、《逆水寒》手游智能 NPC），没有找到同时做到“多模型同台 + 玩家混在其中 + AI 会撒谎传谣 + 一小时一局的章回结局”的产品。

## 剧本与一局的体验

目前设计了五个剧本和一个沙盒模式，先做单人本，第一个计划从红楼梦穿书本做起。

| 剧本 | 类型 | 一句话 |
| --- | --- | --- |
| 《红楼梦·大观园》 | 穿书 | 穿成大观园里的一个人（如晴雯），和黛玉、宝钗、凤姐们周旋 |
| 《海边小镇》 | 现代 | 小镇邻里、微信群、各有心事 |
| 《边城客栈》 | 古代 | 一间客栈里的老板娘、捕头、胡商和说书人 |
| 《云上宗门》 | 仙侠 | 宗门里的师兄、丹老、狐妖 |
| 《最后的殖民站》 | 科幻 | 孤站里的船长、生物学家和机器人 |
| 沙盒 | 自由 | 不限时，可以自定义人物和设定 |

每个剧本有 6 个核心人物和若干路人。一局 = 游戏里的 3 天，每天分早、中、傍晚、夜里四段，共约 60 分钟，玩家大约要做 15 个以上的关键决定。谣言在傍晚传开，夜里大多数人睡了；玩家太久没动静，说书人会把某个核心人物支过来。

画面是“桌上沙盘”风格的方块小镇，大地图、可缩放，对话时弹出半身像素立绘；关键时刻有导演镜头、黑边和字幕卡。AI 思考的几秒用“…”气泡和小动作表演出来。

## 技术与成本

- 技术： Node.js + TypeScript 服务端，Three.js 方块世界前端，WebSocket 实时同步。每个 AI 的循环是“感知（中文描述周围情况）→ 决策（模型输出一个动作）→ 服务器按规则校验并执行”，AI 只出意图，不能绕过规则。信息隔离在服务器端做，玩家看不到别人的内心想法和私聊。

- 模型： 只用便宜的国产非推理模型（DeepSeek、豆包等，也支持千问、Kimi、智谱等 OpenAI 兼容接口）。核心人物用稍好的模型，路人用最便宜的。

- 成本： 每局模型费用上限 1 美元，估算约 0.7–0.8 美元。省钱靠台词短（每句 40 字以内）、记忆压成摘要、没事不思考、固定人设走提示缓存。花到 80% 自动进入省钱模式，花到 100% 切换为内置的规则行为，一局不会超支。玩家不需要自带 API Key。收费方式还没定。

## 目前做到哪了

设计和框架基本齐了，但还没有用真实大模型完整跑过一局；目前所有 AI 对白都是模拟或脚本生成的。项目自 10 月 15 日起暂停。

| 部分 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 游戏框架 | 已完成可运行 | 五个剧本可切换，20 种动作，花费计量，回放；内部评审的 14 个问题已修 |
| 角色人设 | 已完成 | 38 张人设卡，全部接入框架，带防套话设计和三档难度 |
| 剧情设计 | 已完成 | 五个剧本、事件池、秘密与谎言规则、结局与图鉴 |
| 画面风格 | 原型已定 | 沙盘 + 立绘的动画原型已确认 |
| 画面并入游戏 | 做到一半 | 立绘对话框、小地图、关系面板已写，镜头未完成，未测试 |
| 真模型试玩 | 尚未进行 | 测试工具已就绪；当时恰逢 DeepSeek 服务故障，暂停 |
| 市场调研 | 已完成 | 竞品对比和差异化定位 |
| 宣传物料 | 已完成 | 60 秒竖屏宣传片、B站封面（标注“开发中 · 概念演示”） |

## 接下来做什么

- 用 DeepSeek 真模型跑红楼梦本：先跑一局短的试通，再跑完整一局，看实际花费、角色入戏程度和防套话效果，再按结果调人设。

- 把画面原型完整并入游戏并测试，做出可以给人试玩的红楼梦单人版。

- 定下正式游戏名，并登记商标。

- 准备众筹：平台、目标金额和上线时间待定，宣传片换上正式名和真实对白。

- 定收费方式（买断或其他）。